**План тестирования**(IEEE 829)

**1) Test Plan Identifier (Идентификатор тест плана)**



ООО Кукурузики. Тест план ПО “Котятки” v1.0

2023

**2) References (Ссылки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание** | **Автор** |
| **05/04/2023** | **1.0** | **составление тест плана ПО Котятки** | **Виталий Гриненко** |
| **06/04/2023** | **1.0** | **Внесение изменений в пункт Введение** | **Анна** |

**3) Introduction (Введение)**

**Наша компания специализируется на функциональном тестировании ПО Котятки. ПО предназначено для автоматизации кормления домашних животных. Будет произведено тестирование UI\UX и функциональное.**

**4) Test Items/Объекты тестирования**

1. **Галерея котяток**
2. **Форма заказа корма**
3. **Зоотовары**
4. **Корзина заказа**
5. **ЛК**
6. **Функционал заказа услуг**

**5) Software Risk Issues/Проблемы и риски**

1. **Форс мажор**
2. **Неверная оценка времени**
3. **Временное отсутствие заказчика**
4. **Ураган котят**
5. **Прекращение финансирования**

**6) Features to be Tested/Функции, которые нужно протестировать**

1. **Эквайринг**
2. **Восстановление доступа в ЛК**
3. **Авторизация/аутентификация**
4. **Функционал корзины**
5. **Поиск**
6. **Фильтры**
7. **Страница сравнения нескольких товаров**
8. **Функция заполнения галереи**
9. **ФОБ**

**Планируемое время тестирования 1мес**

**7) Features not to be Tested/Функции, которые НЕ нужно тестировать**

1. **Работа с БД**
2. **Рекламная интеграция**
3. **Локализация**

**8) Approach/Подходы**

1. **Смоки**
2. **UI\UX**
3. **Исследовательское**
4. **Функциональное**
5. **Интеграционное**

**9) Item Pass/Fail Criteria/Критерии прохождения тестов для объектов тестирования**

**Критерии начала**

1. **Готовность требований**
2. **Готовность тестовой площадки**
3. **Готовность ПО**

**Критерии окончания**

1. **Время**
2. **Бюджет**
3. **Все тест кейсы пройдены**
4. **Найденные баги исправлены и перепроверены**
5. **Отчет по тестированию**

**10) Suspensions Criteria and Resumption Requirements/Критерии остановки и требования для возобновления тестирования**

**Критерии остановки/возобновления тестирования**

1. **Наличие/отсутствие блокеров**
2. **Отсутствие/порча оборудования и неисправность**
3. **Изменение ТЗ**

**11) Test Deliverables/Результаты тестирования**

1. **Кол-во завершенных тестов 99%**
2. **Метрики**
3. **Затраченное время**
4. **Схемы**
5. **Документации**
6. **Кол-во заведенных фичей**

**12) Remaining Test Tasks/Оставшиеся задачи тестирования**

1. **Интеграции**
2. **Мобилки**

**13) Environmental Needs/Требования среды**

1. **Мобильные платформы: Андроид Айос**
2. **Браузеры: Хром Сафари Опера Яндекс**
3. **ОС Win|Unix**
4. **Тестовая среда**
5. **Наличие оплаченное версии TestRail**
6. **Наличие платной версии Браузерстек**